ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

VỀ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QUỐC LỘ 4B (ĐOẠN KM3+700 - KM18)

-----

- THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

##### 1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn.

##### 2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

##### 3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Tạo sự kết nối, nâng cao năng lực khai thác của tuyến đường đáp ứng nhu cầu vận tải, lưu thông hàng hóa, hành khách ngày một tăng cao, góp phần thu hút khách du lịch đến với Khu du lịch Quốc gia Mẫu Sơn; đáp ứng năng lực vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, huyện Lộc Bình; tạo sự kết nối về hạ tầng giao thông với tỉnh Quảng Ninh và các trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh để thuận tiện trong phát triển chuỗi sản phẩm du lịch liên kết vùng, phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

##### 4. Quy mô đầu tư xây dựng

##### - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km 3+700 đến Km18) có tổng chiều dài 13.013m. Điểm đầu tại Km3+605 (nối tiếp với đoạn nội thị 4 làn xe đã được đầu tư), điểm cuối tại Km16+618 (giao với QL.4B tại Km17+890).

##### - Công trình thiết kế theo quy mô đường cấp III, TCVN 4054:2005, tốc độ thiết kế 80Km/h; thiết kế cầu theo 22TCN-272-05.

##### - Mặt cắt ngang đường gồm 04 làn xe cơ giới, 02 làn xe thô sơ kết hợp với dừng xe khẩn cấp, chiều rộng nền đường Bnền = 24,5m;

##### - Các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, an toàn giao thông trên tuyến được đầu tư đồng bộ;

##### - Xây dựng hệ thống chiếu sáng trên đoạn tuyến qua khu vực đông dân cư.

##### 5. Tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư: Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Đất Cảng và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng giao thông công chính Hải Phòng.

##### 6. Địa điểm xây dựng: thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc và huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

7. Diện tích sử dụng đất:102,08 ha.

8. Phương án xây dựng

## 8.1. Bình đồ, hướng tuyến

- Từ Km3+605 đến Km5+100 tuyến đi cơ bản theo đường cũ, chiều dài đoạn là 1.495m (trong đó tận dụng khoảng 1.300m đường cũ).

- Từ Km5+100 đến Km6+700 tuyến đi cắt qua khu ruộng phía Tây - Nam QL4B hiện tại, tim tuyến cách tim QL4B trung bình 90m.

- Từ Km6+700 đến Km8+200 (qua cầu Khuổi Sát) tuyến đi bám cơ bản theo đường cũ, hai bên đường là khu dân cư thôn Hợp Tân, xã Gia Cát. Chiều dài đoạn 1.500m (trong đó tận dụng khoảng 1.100 m đường cũ).

- Từ Km8+200 đến Km11+236 đến điểm giáp ranh địa phận huyện Cao Lộc - Lộc Bình), vị trí tuyến đi qua các thôn Bắc Đông 2, Bắc đông 1, Bắc Nga, xã Gia Cát. Tuyến mở mới trùng với vị trí quy hoạch tuyến đường trục trung tâm của thị trấn Cao Lộc, cách QL 4B hiện tại từ 145 - 220m về phía Tây Nam. Chiều dài 3.190m.

- Từ Km11+236 đến Km15+243 tuyến đi tránh xuống phía nam so với quốc lộ 4B (tránh phạm vi quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mẫu Sơn).

###### - Từ Km15+243 đến Km16+618 (điểm cuối giao với quốc lộ 4B tại lý trình Km17+890).

## 8.2. Trắc dọc: độ dốc dọc thiết kế thỏa mãn tiêu chuẩn thiết kế đường. Các điểm khống chế, điểm đầu, cuối tuyến, các điểm kết nối công trình cầu trên tuyến..., độ dốc dọc lớn nhất Imax= 5%.

## 8.3. Mặt cắt ngang

Mặt cắt ngang đường là 04 làn xe cơ giới, 02 làn xe thô sơ kết hợp với dừng xe khẩn cấp, chiều rộng nền đường 24,5m, bề rộng mặt đường xe chạy 7mx2=14m, bề rộng dải phân cách giữa và dải an toàn 3+0,5x2=4,0m, bề rộng làn xe thô sơ 2x2,75m=5,5m, bề rộng lề không gia cố 2x0,5=1,0m.

## 8.4. Nền đường:

##### - Độ dốc mái ta luy theo địa chất cụ thể: nền đắp 1/1,5 – 1,75 ; ta luy nền đào từ 1/0,3 - 1/1,5.

##### - Độ chặt của lớp đất đắp giáp kết cấu áo đường (chiều dày áo đường ≥ 50cm) K= 098. Độ chặt quy định cho các lớp còn lại của nền đường đắp K= 0,95.

##### - Đối với các đoạn nền đường đắp qua vùng đất yếu, có các giải pháp xử lý theo quy định.

##### 8.5. Kết cấu mặt đường: loại mặt đường cấp cao A1 thảm bê tông nhựa đảm bảo Eyc≥160Mpa.

## 8.6. Dải phân cách: bố trí dải phân cách giữa (DPC) ở đoạn đường có bề rộng cắt ngang 24,5m (từ Km3+605 đến Km15+730) bằng các viên bó vỉa bê tông đúc sẵn, dùng để phân tách hai hướng giao thông ngược chiều. Chiều rộng của dải phân cách giữa 4m, trong đó phần phân cách 3m dải an toàn mỗi bên rộng 0,5m.

## 8.7. Nút giao thông: thiết kế nút giao bằng, dạng nút ngã ba, ngã tư giao bằng, bố trí đầy đủ các công trình an toàn giao thông.

## 8.8. Hệ thống thoát nước:

### a) Cống thoát nước ngang

### - Thiết kế tính toán mực nước dọc tuyến ứng với P=4% và mực nước thiết kế tại công trình.

##### - Tải trọng tính toán: xe tiêu chuẩn H30 - XB80

##### - Khẩu độ: căn cứ vào tài liệu khảo sát và số liệu thuỷ văn thu thập được đã tiến hành thiết kế cống thoát nước cho toàn tuyến, các vị trí cống trên tuyến đều xây dựng mới.

##### - Cống tròn: loại cống chịu lực bê tông cốt thép dài 2m - 2,5m, đúc ly tâm hoặc rung ép, tải trọng cấp C (TCVN 9113: 2012).

- Cống hộp: cấu tạo bê tông cốt thép (BTCT) M350, đá (1x2)cm, đổ tại chỗ.

### b) Thoát nước dọc: công trình thoát nước dọc tuyến gồm có rãnh biên, rãnh ta luy, rãnh đỉnh, rãnh thoát nước mép đường khu vực đắp cao, rãnh thoát nước mặt đường đoạn thiết kế siêu cao có dải phân cách. Hệ thống thoát nước dọc được thiết kế đảm bảo tuân thủ theo quy định.

## c) Giải pháp thiết kế cầu trên tuyến:

- Đầu tư xây dựng mới 07 cầu tại các vị trí qua sông, suối; cải tạo 01 cầu cũ và 01 vị trí cầu chui dân sinh.

- Cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế cầu theo 22TCN-272-05 bằng BTCT và BTCT dự ứng lực, cụ thể như sau:

+ Tải trọng thiết kế hoạt tải HL93, người 3kN/m2.

##### + Tần suất thiết kế: Cầu trung P= 1%; cầu nhỏ P=4%.

##### + Sơ đồ cầu: cầu giản đơn 1 nhịp.

##### + Khổ cầu: B= 0,5 + 2,75 + 2x3,5 +4,0 + 2x3,5 + 2,75 + 0,5 = 24,5 (m).

- Kết cấu phần trên:

+ Mặt cắt ngang kết cấu nhịp gồm 02 đơn nguyên, cách nhau 2m, đối xứng qua tim cầu.

+ Mặt cắt ngang cầu gồm 2x5 phiến dầm, các phiến dầm liên kết với nhau bằng bản liên kết BTCT 30Mpa đổ tại chỗ dày 20cm. Riêng đối với cầu Pang Vài bổ sung 2x4 dầm T, được liên kết với dầm cầu cũ bằng dầm ngang + mối nối ướt.

+ Dầm I BTCT dự ứng lực loại 40Mpa; dầm T bằng BTCT thường 30Mpa. Dầm cầu đúc sẵn tại công trường, mặt cầu 30Mpa đổ tại chỗ.

- Kết cấu phần dưới:

+ Mố cầu dạng chữ U bằng BTCT - 30Mpa đổ tại chỗ, gồm 2 đơn nguyên độc lập. Riêng với cầu Pang Vài mở rộng hai bên mố mỗi bên 7,75m, nối cứng với mố cũ.

+ Sử dụng hệ móng cọc khoan nhồi D=1,0m, chiều dài phù hợp với thực tế, chống trên lớp đá gốc có các thông số đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Riêng đối với cầu Pang Vài dùng móng nông trên nền đá gốc.

##### - Kết cấu khác:

+ Gối cầu: sử dụng gối cao su cốt bản thép.

+ Khe co giãn bằng thép kiểu răng lược loại WR-50, riêng đối với cầu Pang Vải dùng khe co giãn chèn Asphant (APJ).

+ Lớp phủ mặt cầu bằng bê tông nhựa chặt 12,5 dày 6cm, dưới là lớp chống thấm dạng dung dịch phun trực tiếp lên mặt bê tông.

+ Lan can cầu  bằng thép, gờ chân lan can bê tông 30MPa đổ tại chỗ.

##### + Đắp lòng mố và nền đường sau mố bằng vật liệu chọn lọc theo quy định tại quyết định 3095/QĐ-BGTVT.

## 8.9. Các công trình trên tuyến:

### - Hệ thống kè, tường chắn ốp mái ta luy… được thiết kế hoàn chỉnh, đồng bộ theo quy định.

### - Các công trình phòng hộ, an toàn giao thông trên tuyến được thiết kế tuân thủ theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại QCVN 41/2019/BGTVT.

## 8.10. Cây xanh: trong giai đoạn này chỉ tính trồng cỏ trên dải phân cách và đảo giao thông.

## 8.11. Điện chiếu sáng:

##### - Hệ thống điện chiếu sáng công cộng dự kiến xây dựng bao gồm các hạng mục: đường dây 35kV và trạm biến áp 75kVA -35(22)/0,4kV.

##### - Về điện chiếu sáng thì giai đoạn trước mắt chỉ bố trí điện chiếu sáng cho khu dân cư hiện có 2 bên đường đoạn từ Km6+649 - Km 8+229, thuộc địa phận xã Gia Cát.

9. Phương án giải phóng mặt bằng: thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định pháp luật hiện hành, một số nội dung cụ thể:

- Sử dụng kinh phí của dự án để thu hồi phần diện tích dự kiến làm mỏ khai thác đất, bãi đổ thải và các khu tái định cư thuộc dự án.

- Thực hiện tái định cư tập trung và tái định cư phân tán phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Thực hiện phương án xây dựng mới để thay thế các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng khi xây dựng tuyến đường.

- Thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo giá đất cụ thể.

10. Tổng mức đầu tư:  1.214,514 tỷ đồng. Trong đó:

| - Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: | 338,040 | tỷ đồng; |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác: | 850,954 | tỷ đồng; |
| - Chi phí dự phòng: | 25,520 | tỷ đồng. |

11. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách Trung ương 988,252 tỷ đồng (50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; 938,252 tỷ đồng từ nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025);

- Ngân sách tỉnh: 226,262 tỷ đồng.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2024.

- SỰ CẦN THIẾT PHẢI THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Việc đầu tư nâng cấp mở rộng quốc lộ 4B (đoạn từ Km 3+700 đến Km18) là cần thiết bởi các lý do sau:

- Dự án Cải tạo nâng cấp QL.4B trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (đoạn từ Km3+700 đến Km 18 để phục vụ giao thông cho Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn và cửa khẩu Chi Ma, đồng thời từng bước thực hiện cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn, đáp ứng nhu cầu đi lại giữa thành phố Lạng Sơn với các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập và các tỉnh lân cận.

- Tuyến đường được xây dựng sẽ góp phần cải thiện môi trường, cảnh quan, tăng khả năng khai thác cho hoạt động du lịch. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, công nghiệp và các dịch vụ khác trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tạo sự kết nối, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải, nhằm khai thác hiệu quả, thu hút khách du lịch đến với Khu du lịch Quốc gia Mẫu Sơn.

- Là trục đường quan trọng kết nối các khu vực phòng thủ dọc biên giới phía đông bắc, đáp ứng khả năng độc lập tác chiến cao trong các tình huống có thể xảy ra, góp phần củng cố và tăng cường về quốc phòng và an ninh trật tự của khu vực biên giới phía Đông bắc Việt Nam.

2. Nội dung và lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư

2.1. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư

2.1.1. Điều chỉnh quy mô đầu tư (tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/6/2020) như sau:

- Dự án có tổng chiều dài tuyến 13,013km; điểm đầu tại Km3+605, Quốc lộ 4B (nối tiếp với đoạn nội thị 4 làn xe đã được đầu tư); điểm cuối tại Km16+618 (giao với Quốc lộ 4B hiện trạng tại Km17+890).

- Công trình thiết kế theo quy mô đường cấp III, TCVN 4054: 2005, vận tốc thiết kế 80Km/h.

- Mặt cắt ngang đường gồm 04 làn xe cơ giới, 02 làn xe thô sơ kết hợp với dừng xe khẩn cấp, chiều rộng nền đường Bn = 24,5m;

- Các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, an toàn giao thông trên tuyến được đầu tư đồng bộ.

- Xây dựng hệ thống chiếu sáng trên đoạn tuyến qua khu vực đông dân cư

2.1.2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư (tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/6/2020) như sau:

Tổng mức đầu tư dự án: 1.214,514 tỷ đồng, trong đó:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 338,040 tỷ đồng;

- Chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác: 850,955 tỷ đồng;

- Chi phí dự phòng: 25,520 tỷ đồng.

2.1.3. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn (tại khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/6/2020) như sau:

- Ngân sách Trung ương: 988,252 tỷ đồng (50 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; 938,252 tỷ đồng từ nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025);

- Ngân sách tỉnh: 226,262 tỷ đồng.

2.2. Lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư

2.2.1. Điều chỉnh quy mô đầu tư (tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/6/2020):

- Trong quá trình thực hiện dự án, đoạn tuyến Km15+457 - Km15+809 được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy mô từ 02 làn xe cơ giới thành 04 làn xe cơ giới + 02 làn xe thô sơ kết hợp với dừng xe khẩn cấp, chiều rộng nền đường 24,5m nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ với dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B, đoạn Km18 đến Km80 (tại Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 12/4/2021);

- Hồ sơ thiết kế của dự án đã được duyệt chỉ bố trí thiết kế điện chiếu sáng đoạn tuyến đi qua khu vực đông dân cư (đoạn Km6+649 - Km8+229) thuộc địa phận xã Gia Cát huyện Cao Lộc, các vị trí công trình còn lại không thiết kế điện chiếu sáng và cây xanh.

2.2.2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư (tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/6/2020): tại bước lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của dự án, tổng mức đầu tư của dự án được lập trên cơ sở khối lượng công việc theo phương án thiết kế sơ bộ và khái toán chi phí bồi thường giải phóng mặt (GPMB) bằng và chi phí dự phòng cho dự án. Quá trình thực hiện dự án trên thực tế có biến động giá nguyên vật liệu, đơn giá công việc và thay đổi về khối lượng công việc so với phương án sơ bộ dẫn đến tăng chi phí thực hiện dự án làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt của dự án, cụ thể:

* Công tác bồi thường GPMB: tại bước đề xuất chủ trương đầu tư và bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, chi phí bồi thường GPMB được khái toán trên cơ sở số liệu điều tra sơ bộ. Chi phí bồi thường GPMB được phê duyệt tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/6/2020 là 200 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường GPMB trên thực tế, theo số liệu được UBND các huyện, thành phố tổng hợp là 338,04 tỷ đồng (tăng 138,04 tỷ đồng). Một số nguyên nhân làm tăng chi phí bồi thường GPMB của dự án gồm:

- Phát sinh thêm khối lượng bồi thường GPMB trên địa phận thành phố Lạng Sơn (khối lượng bồi thường GPMB được phê duyệt ban đầu chưa có địa phận thành phố Lạng Sơn);

- Bổ sung khối lượng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 02 vị trí lấy đất đắp với tổng diện tích 6,5ha (địa phận huyện Cao Lộc) và 04 vị trí đổ thải với tổng diện tích 7,9ha (địa phận huyện Cao Lộc 02 vị trí, địa phận huyện Lộc Bình 02 vị trí).

- Bổ sung xây dựng 02 khu tái định cư tập trung, địa phận huyện Cao Lộc 01 vị trí, địa phận huyện Lộc Bình 01 vị trí.

- Bổ sung phạm vi GPMB đoạn điều chỉnh mở rộng quy mô (Km15+457 - Km15+809) từ 02 làn xe cơ giới lên 04 làn xe cơ giới + 02 làn xe thô sơ để đảm bảo kết nối đồng bộ với dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (Km18-Km80).

- Do chủng loại, khối lượng công tác bồi thường GPMB thực tế sai khác với khối lượng thống kê sơ bộ đề xuất dự án.

- Bổ sung thêm khối lượng xây dựng nhà tái định cư tạm thời để GPMB xây dựng công trình.

* Công tác xây lắp: quá trình thực hiện dự án có phát sinh một số nội
dung xử lý kỹ thuật, bổ sung một số hạng mục công trình nhằm đảm bảo phù
hợp thực tế hiện trường thi công; giá nguyên vật liệu xây dựng thay đổi... đã làm
tăng chi phí xây dựng của dự án, một số nội dung chủ yếu sau:

- Xử lý nền đất yếu đoạn tuyến Km10+814.5 - Km10+973.2, bổ sung đường công vụ tại tuyến đường ĐH.34, điều chỉnh phân lớp địa chất nền đường đoạn Km12+340-Km12+380.

- Bổ sung đường công vụ nối từ Km14 QL.4B cũ đến vị trí cầu Bản Tẳng 2; điều chỉnh phân lớp địa chất nền đường, cao độ tự nhiên tại mặt cắt Km12+920; xử lý nền đất yếu đoạn tuyến đoạn tuyến Km13+136,16 - Km13+240,92; xử lý sai khác đường tự nhiên tại vị trí Km12+800 - Km12+820,32; bổ sung chi phí mương dẫn nước trong khu vực dự kiến bố trí tái định cư 12ha tại vị trí Km13+200 - Km13+600.

- Xử lý nền đất yếu đoạn tuyến Km9+400 - Km9+823; điều chỉnh sai khác đường tự nhiên và mái taluy đoạn tuyến Km6+928 - Km7+100; điều chỉnh vuốt nối đường giao dân sinh tại Km7+676 bên trái tuyến; điều chỉnh, bổ sung một số vị trí cống ngang đoạn Km7 - Km9; điều chỉnh chiều dày đào đất không thích hợp đoạn từ Km8+448 - Km8+700; điều chỉnh thiết kế đường công vụ cầu Bản Lìm; điều chỉnh thiết kế đường công vụ cầu Khuổi Sát; điều chỉnh thiết kế cống hộp BTCT BxH = 4x4 (m) tại Km6+870.4; xử lý nền đất yếu đoạn Km16+300 - Km16+412.03; điều chỉnh thiết kế một số hạng mục cầu trên tuyến; xử lý nền đất yếu đoạn Km6+577 - Km6+781.

- Thiết kế điều chỉnh hạng mục móng cọc khoan nhồi cầu Bản Lìm 2.

- Bổ sung cống tạm tại vị trí mỏ đất Km11+300, chiều dài cống L=10m, đường kính cống D=600; xử lý đất yếu đoạn Km8+700 đến Km8+800; xử lý đất yếu đoạn Km9+155,4 đến Km9+490,7; không thi công cống tại Km8+649.30 và bổ sung rãnh dọc thoát nước gia cố phải tuyến đoạn từ Cầu Bản Lìm 2 đến Km8+800; điều chỉnh khối lượng bê tông lót 10Mpa do sai khác khối lượng giữa thiết kế và dự toán tại vị trí các cầu Pắc Cọ 2, Khuổi Sát 1, Bản Lìm, Tồng Lầy 2; điều chỉnh khối lượng bê tông lót 10Mpa do sai khác khối lượng giữa thiết kế và dự toán tại vị trí các cầu Pắc Cọ 2, Khuổi Sát 1, Bản Lìm, Tồng Lầy 2.

- Điều chỉnh biện pháp thi công và dự toán chi phí lao lắp dầm I33m tại các vị trí cầu Bản Ngà  2, cầu Tồng Lầy 2 và cầu Bản Tẳng 2.

- Điều chỉnh theo Thông báo kết luận kiểm toán số 731/TB-KTNN ngày 09/12/2022 của Kiểm toán nhà nước khu vực X.

- Khắc phục sạt lở đoạn tuyến Km14+700 - Km15+00 và hoàn trả đường vào nghĩa địa.

- Điều chỉnh thân mố cầu Pang Vài theo thiết kế mới đồng bộ với cầu hiện trạng; bổ sung đường xuống trại nuôi bò tại Km10+829,9 bên phải tuyến; bổ sung rãnh dọc bê tông xi măng bên trái tuyến từ Km10+200 đến Km10+260; bổ sung cống tròn D800 để tránh ngập úng tại Km11+850-Km11+898; điều chỉnh cao độ thiết kế đường đỏ tại Km10+200; điều chỉnh thiết kế điển hình rãnh dọc thi công lắp ghép sang đổ tại chỗ từ Km10+200 đến Km14+00; điều chỉnh chân khay ốp mái nền đường bằng đá hộc sang tấm ốp bê tông C16 đúc sẵn, chân khay đổ bê tông xi măng C16 từ Km10+200 đến Km14+00; điều chỉnh móng hầm chui Km12+240.

- Bổ sung các hạng mục công trình trong khu vực bãi đổ đất thừa (bên phải Km8+900 Quốc lộ 4B cũ); điều chỉnh giải pháp thiết kế vị trí giao cắt của dự án với đường dân sinh tại Km5+954,65 từ hình thức giao khác mức (hầm chui dân sinh) thành nút giao cùng mức (UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 318/UBND - KT ngày 22/3/2023).

- Điều chỉnh thiết kế xử lý kỹ thuật một số vị trí để đảm bảo phù hợp với thực tế hiện trường: xử lý đất yếu các vị trí (Km4+600 đến Km5; Km6+781-Km6+848);

- Điều chỉnh, bổ sung khối lượng đào nền đường đoạn Km4+440-Km4+751,71 để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và do sai khác cao độ thiên nhiên giữa hồ sơ khảo sát và thực tế hiện trường;

- Bổ sung gia cố chân khay + ốp mái các vị trí chân ta luy nền đường đắp tiếp giáp dòng chảy của suối Km4+951,55 - Km 5+015; Km4+680 - Km4+730; Km6+870).

- Bổ sung khối lượng đào đất, đá tại mỏ đất (đào đất để đắp) do một số phát sinh dẫn đến thiếu hụt đất đắp như: xử lý nền đất yếu, nền đá cấp IV phong hóa mạnh không đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu của vật liệu đất đắp hoặc nền đá cấp IV có cường độ cao (đá cấp IV nhóm 3) không phù hợp để đắp nền. Tổng khối lượng phát sinh đào đất đá tại mỏ của dự án 452.000 m3 (tại mỏ Km7+300: 170.000 m3; tại mỏ Km11 +400: 282.000 m3).

- Bù giá khối lượng xây lắp thi công hoàn thành trước ngày 31/6/2023.

- Bù giá khối lượng xây lắp đến thời điểm 30/6/2023 đối với phần khối lượng chưa thi công (tỷ lệ bù giá lấy theo giá trị đã phê duyệt bù giá các công việc đã thực hiện tại thời điểm quý II năm 2023 với mức biến động tăng là 11%).

* Bổ sung một số khoản mục chi phí khác

- Bổ sung chi phí trồng rừng thay thế;

- Bổ sung chi phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa địa phận thành phố Lạng Sơn, các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình;

- Bổ sung chi phí nộp tiền khai thác khoáng sản.

Các nội dung thay đổi, phát sinh của dự án đã làm tăng chi phí thực hiện, làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/6/2020 của HĐND tỉnh. Do đó cần thiết phải trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

2.2.3. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn (tại khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/6/2020):

- Trong quá trình thực hiện dự án, trên cơ sở thực tế nguồn vốn được phân bổ của ngân sách Trung ương, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của dự án cho phù hợp thực tế Trung ương bố trí vốn (Quyết định số 873ª/QĐ-UBND ngày 27/4/2021), cụ thể:

+ Giai đoạn 2016 - 2020: 50.000 triệu đồng từ nguồn dự phòng chung ngân sách Trung ương;

+ Giai đoạn 2021 - 2025: 938.252 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương trong nước thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

- Ngoài ra, quá trình thực hiện dự án do một số nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến phải điều chỉnh giải pháp thiết kế của dự án và do biến động giá nguyên vật liệu đã làm tăng chi phí thực hiện dẫn đến vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt của dự án. Do vậy cần bổ sung nguồn vốn từ ngân sách tỉnh cho phần phát sinh tăng thêm so với tổng mức đầu tư được duyệt. Về cơ sở đề xuất bố trí nguồn vốn từ ngân sách tỉnh:

+ Về quản lý, đầu tư đối với đoạn tuyến đường Km0+00 đến Km18+00, QL.4B: theo Công văn số 548/BGTVT-KCHT ngày 17/01/2020, Bộ Giao thông vận tải đã thống nhất chủ trương giao UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý đoạn tuyến Km0+00 đến Km18+00, QL.4B để thực hiện đầu tư dự án khi được Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư; sau khi hoàn thành dự án nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến, UBND tỉnh Lạng Sơn bàn giao lại cho Bộ Giao thông vận tải quản lý, vận hành khai thác và bảo trì.

+ Về vấn đề bổ sung nguồn vốn từ ngân sách tỉnh cho phần phát sinh tăng thêm so với tổng mức đầu tư được duyệt: tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 có nêu: “Các địa phương được bố trí vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 phải cam kết bố trí phần vốn còn thiếu từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự án đúng tiến độ. Trong trường hợp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án so với tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn, địa phương phải tự cân đối vốn để hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng”; tại điểm đ khoản 1 Điều 3 Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 có nêu “Các địa phương được bố trí vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 phải cam kết bố trí phần vốn còn thiếu từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự án đúng tiến độ. Trong trường hợp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án so với tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn, địa phương phải tự cân đối vốn để hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng”.

Do đó cần thiết phải điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của dự án cho phù hợp cơ cấu vốn đã bố trí và cân đối nguồn vốn từ ngân sách tỉnh để thực hiện đối với phần khối lượng bổ sung phát sinh vượt tổng mức đầu tư, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng như chỉ đạo tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội và Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Về khả năng cân đối ngân sách địa phương: hiện nay, một số dự án dự kiến trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa đủ điều kiện giao chi tiết. Để đảm bảo nguồn vốn cho dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), xem xét cân đối từ các dự án chưa thực sự cấp thiết, chưa hoàn thiện thủ tục đầu đầu tư, chưa đủ điều kiện bố trí vốn tại Kế hoạch đầu tư công trung hạn, lùi thời gian khởi công sang giai đoạn đầu tư công sau. Tổng mức sau điều chỉnh là 1.214,514 tỷ đồng, tăng 226,262 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu (988,252 tỷ đồng), sẽ cập nhật kế hoạch vốn cho Dự án trong quá trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương.

- PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN

1. Phạm vi giải phóng mặt bằng

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/09/2013 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng Giao thông đường bộ.

- Theo mặt cắt ngang công trình: cọc giải phóng mặt bằng (GPMB_ được cắm tại vị trí tính từ chân ta luy nền đường đắp hoặc đỉnh taluy nền đường đào hay mép ngoài cùng của các công trình như hệ thống thoát nước dọc, hệ thống đường gom (nếu có), mép ngoài cùng của kết cấu cầu, cống ra mỗi bên là 2,0m;

- Theo chiều dọc tuyến:

+ Trên đoạn thẳng, cọc GPMB được cắm tại các điểm phình, thắt thay đổi hình dáng của đất: khu thị trấn và khu dân cư cọc GPMB cắm với khoảng cách 50m/1 cọc; tại nơi đất rừng, đất lâm nghiệp cọc GPMB cắm với khoảng cách 100m/1 cọc.

+ Trên đoạn cong, cọc GPMB được cắm tại các mặt cắt vuông góc với tiếp tuyến đường cong tại các điểm TĐ, P, TC;

- Quy cách cọc GPMB: sử dụng cọc gỗ kích thước 5x5x50cm, cọc gỗ tròn đường kính 5cm dài 50cm. Đầu cọc được sơn đỏ 8-10cm.

2. Nhu cầu sử dụng các loại đất của dự án

Tổng diện tích dự kiến thu hồi đất của dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18) để thực hiện dự án khoảng 102,08 ha, trong đó:

| TT | Tổng đất chiếm dụng | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đất trồng lúa | 25,7 |
| 3 | Đất rừng sản xuất | 28,50 |
| 4 | Đất trồng cây hàng năm | 12,13 |
| 5 | Đất trồng cây lâu lăm | 7,6 |
| 6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 3,51 |
| 7 | Đất ở tại nông thôn | 2,0 |
| 8 | Đất phi nông nghiệp | 14,89 |
| 9 | Các loại đất khác | 7,75 |
|  | TỔNG CỘNG | 102,08 |

- CHÍNH SÁCH ĐỀN BÙ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỰ ÁN

1. Khung pháp lý của Nhà nước về chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

  - Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013.

  - Luật Đất đai năm 2013.

  - Luật Xây dựng năm 2014.

  - Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

  - Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

  - Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

  - Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

  - Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều.

  - Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

  - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều khoản của Luật Đất đai.

  - Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định giá đất.

  - Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc quy định thu tiền sử dụng đất.

  - Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

  - Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

  - Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

  - Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

  - Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

  - Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

  - Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (gồm: Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 19/9/2017; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 (đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất tại Văn bản số 04/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022)).

  - Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

  - Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

  - Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh ban về việc hành đơn giá xây dựng mới nhà, công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  - Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  - Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024 đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024 và sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024 và quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh.

  - Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành bổ sung chi phí hỗ trợ di chuyển mộ áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  - Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 về việc ban hành đơn giá xây dựng mới nhà, công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (thay thế Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015).

  - Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (thay thế Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017; Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh).

  - Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh về ban hành đơn giá xây dựng mới nhà, công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (thay thế Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành bổ sung chi phí hỗ trợ di chuyển mộ áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn).

2. Bồi thường.

2.1. Bồi thường về đất.

a) Điều kiện bồi thường về đất đối với hộ gia đình, cá nhân: quy định tại khoản 1, Điều 74, 75 Luật Đất đai năm 2013.

b) Nguyên tắc bồi thường: nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại Điều 74, Luật đất đai năm 2013.

c) Đơn giá bồi thường về đất: theo quy định tại khoản 2 Điều 74 và khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai thì được thực hiện theo giá đất cụ thể do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi đất.

d) Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở: Quy định tại Điều 79  Luật Đất đai năm 2013 và Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

đ) Các trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà không được bồi thường về đất: quy định tại Điều 82 Luật Đất đai năm 2013.

2.2. Bồi thường nhà, công trình và vật kiến trúc.

- Việc bồi thường được quy định tại Điều 89 Luật Đất đai năm 2013: đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.

Đơn giá áp dụng theo Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh về ban hành đơn giá xây dựng mới nhà, công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2.3. Bồi thường cây trồng, vật nuôi

Trước ngày 20/01/2024, đơn giá bồi thường, hỗ trợ theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-BND ngày 10/4/2017 để tính toán, lập phương án.

Từ ngày 20/01/2024, đơn giá bồi thường, hỗ trợ áp dụng theo Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2.4. Bồi thường chi phí di chuyển tài sản

- Việc bồi thường được quy định tại Điều 91 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Mức bồi thường được quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh.

- Di chuyển trong phạm vi tỉnh: 5.000.000 đồng.

2.5. Bồi thường về di chuyển mồ mả (quy định tại Điều 28 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP):

Áp dụng theo Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh về ban hành đơn giá xây dựng mới nhà, công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể:

|  | Mộ | Đơn vị | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Mộ đất |  |  |
|  | + Thời gian > 1 năm | đ/mộ | 5.080.000 |
|  | + Thời gian ≤ 1 năm | đ/mộ | 6.773.000 |
|  | - Mộ xây |  |  |
|  | + Không ốp, lát | đ/mộ | 5.502.000 |
|  | + Ốp lát gạch ceramic, granite | đ/mộ | 7.645.000 |
|  | + Ốp lát đá xẻ tự nhiên | đ/mộ | 13.933.000 |
|  | Di chuyển mộ |  |  |
|  | - Đã cải táng | đ/1 mộ | 3.100.000 |
|  | - Chưa cải táng | đ/1 mộ | 4.900.000 |

Tổng: Mộ đất >1 năm đã cải táng: 8.180.000đ/mộ

Mộ đất >1 năm chưa cải táng: 9.980.000đ/mộ.

2.6. Các trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất (quy định tại điều 92 Luật Đất đai năm 2013)

- Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai.

- Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.

3. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

3.1. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và khoản 2 Điều 6 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT (quy định tại khoản 1 Điều 14 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh). Đối tượng hỗ trợ: quy định tại khoản 1 Điều 14 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, cơ bản được hiểu là Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, cụ thể:

+ Đất sản xuất nông nghiệp: mức hỗ trợ bằng 3 lần giá đất cùng loại.

+ Đất rừng sản xuất bị thu hồi tại thị trấn thuộc huyện và phường, xã thuộc thành phố Lạng Sơn được hỗ trợ bằng 1,5 lần giá đất rừng sản xuất.

+ Đất rừng sản xuất bị thu hồi tại các xã thuộc huyện được hỗ trợ bằng 1 lần giá đất rừng sản xuất.

- Đơn giá hỗ trợ áp dụng theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024; Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024 và Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh.

- Hình thức hỗ trợ: hỗ trợ bằng tiền.

3.2. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: quy định tại Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP), Điều 13 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh). Cụ thể:

- Đối tượng hỗ trợ: quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, cơ bản được hiểu là nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu) đang sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng là hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp.

- Điều kiện hỗ trợ: việc hỗ trợ trên cơ sở xác nhận của chính quyền địa phương nơi người có đất thu hồi sinh sống và sản xuất, cụ thể.

+ Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 06 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 24 tháng;

+ Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 36 tháng;

- Hình thức hỗ trợ: hỗ trợ bằng tiền.

- Mức hỗ trợ: mức hỗ trợ cho một nhân khẩu được tính bằng tiền tương đương 30kg gạo trong 1 tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương.

3.3. Hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP: quy định tại Điều 17 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh.

3.3.1. Hỗ trợ khác để ổn định đời sống

Đối tượng hỗ trợ: hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và sống bằng nguồn thu nhập ổn định từ đất nông nghiệp bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp (bao gồm: đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản), ngoài việc được bồi thường, hỗ trợ về đất còn được hỗ trợ bằng tiền từ 1 đến 2 lần giá đất nông nghiệp cùng loại quy định trong bảng giá đất của tỉnh, cụ thể:

+ Đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi tại phường, xã thuộc thành phố Lạng Sơn: Mức hỗ trợ bằng 2 lần giá đất nông nghiệp.

+ Đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi tại thị trấn thuộc các huyện: Mức hỗ trợ bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp.

+ Đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi tại các xã thuộc các huyện: Mức hỗ trợ bằng 1 lần giá đất nông nghiệp.

- Hình thức hỗ trợ: hỗ trợ bằng tiền.

- Đơn giá hỗ trợ: áp dụng theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024; Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024 và Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2009 của UBND tỉnh.

3.3.2. Hỗ trợ 01 vụ (một vụ) hoa màu

- Đối tượng được hỗ trợ: hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác mà tại thời điểm kiểm đếm không có cây trồng trên đất thì được tính hỗ trợ 01 (một) vụ hoa màu;

- Điều kiện được tính hỗ trợ: diện tích được hỗ trợ khác phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận canh tác liên tục trong thời gian 12 tháng liền kề trước thời điểm kiểm đếm;

- Mức hỗ trợ:

+ Khi Nhà nước thu hồi đất trồng lúa mà tại thời điểm kiểm đếm không có cây trồng trên đất, thì được hỗ trợ 01 vụ lúa. Đơn giá tính hỗ trợ theo đơn giá cây lúa do UBND tỉnh quy định tại thời điểm phê duyệt phương án hỗ trợ.

+ Khi Nhà nước thu hồi đất trồng cây hàng năm khác mà tại thời điểm kiểm đếm không có cây trồng trên đất, thì được hỗ trợ 01 vụ hoa màu. Đơn giá tính hỗ trợ theo đơn giá cây Ngô do UBND tỉnh quy định tại thời điểm phê duyệt phương án hỗ trợ.

3.4. Hỗ trợ thuê nhà: áp dụng khoản 2 Điều 17 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh:

“2. Người bị thu hồi đất ở mà không còn chỗ ở khác thì trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới được hỗ trợ một lần tiền thuê nhà ở, cụ thể như sau:

- Nhà tạm, nhà khác:	 3.000.000 đồng;

- Nhà loại 3:			 4.000.000 đồng;

- Nhà loại 2:			 5.000.000 đồng;

- Nhà loại 1:			 6.000.000 đồng.

Mức hỗ trợ tiền thuê nhà theo loại nhà thực tế bị thiệt hại; trường hợp hộ gia đình có nhiều loại nhà khác nhau bị thiệt hại thì được xác định theo mức hỗ trợ cao nhất.”

4. Bố trí tái định cư (quy định tại Điều 79 Luật Đất đai năm 2013)

Áp dụng Điều 79 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Luật Đất đai: “Điều 79. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở”

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

3. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường về đất.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này”.

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP:

Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2. Trường hợp trong hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

3. Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này mà không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở tái định cư thi được Nhà nước bồi thường bằng tiền.

4. Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

5. Trường hợp trong thửa đất ở thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở thì hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi được chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất đó sang đất ở trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và việc chuyển mục đích sang đất ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

6. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

a) Trường hợp thu hồi một phần diện tích đất của dự án mà phần còn lại vẫn đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án thì được bồi thường bằng tiền đối với phần diện tích đất thu hồi;

b) Trường hợp thu hồi toàn bộ diện tích đất hoặc thu hồi một phần diện tích đất của dự án mà phần còn lại không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án thì được bồi thường bằng đất để thực hiện dự án hoặc bồi thường bằng tiền;

c) Đối với dự án đã đưa vào kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường bằng tiền.

- TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỰ ÁN

1. Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có dự án, công trình xây dựng trên địa bàn:

- Trường hợp dự án, công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa xây dựng, nằm trong chỉ giới xây dựng công trình, đề nghị phối hợp với Chủ đầu tư xem xét thống nhất điều chỉnh để quá trình thi công không làm ảnh hưởng đến quy mô, chất lượng và tiến độ chung và tránh lãng phí do xây dựng chồng chéo.

- Trường hợp dự án, công trình đã xây dựng nằm trong phạm vi chỉ giới bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng của dự án đề nghị đơn vị quản lý, sử dụng công trình phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các huyện Cao Lộc, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

2. Đối với các cá nhân, hộ gia đình có tài sản đất đai nằm trong phạm vi chỉ giới giải phóng mặt bằng xây dựng công trình. Không xây dựng thêm công trình, không trồng cây lâu năm trên diện tích đất xây dựng dự án; phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện Cao Lộc, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình.

3. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất: Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất theo quy định tại khoản 7 Điều 170 Luật Đất đai năm 2013.

*

* * *

Việc thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18) có ý nghĩa rất quan trọng, phù hợp với yêu cầu phát triển, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần vào tăng trưởng, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh... Để triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, các tổ chức, cá nhân chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, nắm rõ các nội dung của Dự án, thực hiện nghiêm túc các quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY LẠNG SƠN